个人智能助手 App (ChronoSync) 产品策划与开发计划书

## 1. 项目愿景与核心定位

### 1.1 产品概述

本项目旨在开发一款运行于 Android 平台，但具备极致 iOS/macOS 视觉美学的个人智能日程助手。产品通过“端云协同”的双脑架构，解决传统日程应用录入繁琐、缺乏智能调度的痛点。

### 1.2 核心价值主张

极致美学 (Aesthetic): 在 Android 上复刻 Apple 的 Glassmorphism (毛玻璃) 与非线性动画体验。

即时响应 (Instant): 利用端侧小模型 (On-device LLM) 实现毫秒级语义提取，输入即生成日程。

全局智能 (Intelligence): 云端 Agent 接管复杂逻辑，通过自然语言管理所有日程，具备长期记忆与推理能力。

## 2. 核心功能模块详解

### 2.1 Android 客户端：感知与交互层

设计目标： 流畅、直观、零延迟。

| 功能点 | 描述 | 技术/逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 智能 To-do 输入 | 用户输入事项时，后台实时清洗文本。 | 端侧 LLM (TFLite/MediaPipe) 输入："明早9点开会" 输出：{"event":"开会", "time":"09:00", "date":"tomorrow"} |
| 可视化日程 (Timeline) | 类似 macOS Calendar 的时间轴视图，支持 To-do 拖拽入轴。 | Jetpack Compose 支持拖拽 (Drag & Drop) 与自动吸附动画。 |
| 即时反馈 (Ghost UI) | 识别到时间信息后，立即在时间轴上生成半透明“幽灵块”，确认后固化。 | 减少用户确认步骤，提升输入爽快感。 |
| 仿 iOS 视觉风格 | 高斯模糊背景、平滑圆角、弹性阻尼滚动。 | Compose Modifier.blur / Custom Shapes / Spring Animation. |

### 2.2 云端大脑：思考与决策层

设计目标： 强推理、全知全能、数据中心。

| 功能点 | 描述 | 技术/逻辑 |
| --- | --- | --- |
| 自然语言日程管理 | 用户通过聊天界面发送复杂指令，Agent 执行增删改查。 | LLM Agent (Function Calling) 支持："帮我把下周二的会都推迟一小时"。 |
| 冲突检测与解决 | 发现日程冲突时，主动提出优化建议。 | 逻辑层计算时间重叠，Agent 生成自然语言建议。 |
| 历史回溯 (RAG) | 询问过去的事件或统计数据。 | 向量数据库 "我上个月一共跑了几次步？" |
| 全量数据同步 | 云端作为 Source of Truth，确保多端（未来）一致性。 | WebSocket / RESTful API 实时同步。 |

## 3. 技术架构设计

本系统采用 "Cloud-First, Local-Intelligence" 架构。端侧负责敏捷交互与隐私脱敏（可选），云端负责重计算与长期存储。

### 3.1 架构流程图

### 3.2 技术栈选型

客户端 (Android):

语言：Kotlin

UI 框架：Jetpack Compose (声明式 UI)

端侧 AI：MediaPipe LLM Inference / TensorFlow Lite

网络：Retrofit + OkHttp (支持 WebSocket)

服务端 (Backend):

语言：Python 3.10+

Web 框架：FastAPI

数据库：PostgreSQL (结构化数据) + pgvector (向量检索)

Agent 框架：LangChain / LangGraph

## 4. UI/UX 设计规范 (仿 Apple 风格)

### 4.1 视觉语言 (Visual Language)

材质 (Material): 广泛使用毛玻璃效果 (Backdrop Blur)，背景层级通过透明度区分。

色彩 (Color): 纯白/纯黑背景，高饱和度强调色（如 Apple Blue #007AFF），字体采用 San Francisco (Android 端可用 Roboto 替代或引入类似字体)。

圆角 (Corner Radius): 统一的大圆角（Card 20dp+，Button 14dp）。

### 4.2 交互动效 (Motion)

非线性动画: 所有位移和缩放使用 Spring Spec (弹性插值器)，避免线性匀速运动。

手势驱动: 支持左滑删除、右滑完成、长按拖拽排序。

触觉反馈: 关键操作（如日程吸附、完成打钩）触发 Haptic Feedback。

## 5. 开发路线图 (Roadmap)

### 第一阶段：MVP 核心验证 (4周)

目标： 完成基础 UI 框架与云端 CRUD 通路。

产出：

Android 端：日历视图 + To-do 列表（静态数据）。

服务端：FastAPI 接口，对接 OpenAI/Claude API 实现基础对话增删日程。

注：暂不集成端侧模型，使用规则引擎代替。

### 第二阶段：端侧智能与体验升级 (4-6周)

目标： 实现“输入即所得”的流畅体验。

产出：

集成 MediaPipe/TFLite，运行量化版 Gemma-2b 或 TinyLlama。

实现输入框文字实时清洗动画。

完善仿 iOS 的高斯模糊与转场动画。

### 第三阶段：Agent 能力强化 (4周)

目标： 让助手变“聪明”。

产出：

引入 RAG，建立用户行为数据库。

开发复杂场景的 Agent 逻辑（冲突解决、自动规划）。

发布 Beta 版本进行内测。